TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC

NGÀNH: Công Nghệ Thông Tin

CHUYÊN NGÀNH: Phát Triển Phần Mềm

KIỂM THỬ NÂNG CAO

LAB 6 – Nhóm 2

Giảng viên hướng dẫn	: Huỳnh Khắc Duy

Sinh viên thực hiện	:

1. Bùi Hoàng Vương	             MSSV: PS43931

2. Nguyễn Giang Nam 	             MSSV: PS43652

3. Lê Nguyễn Hoàng Trung      	   MSSV: PS43701

4. Lê Văn Anh Vũ 	   	   	   MSSV: PS43932

5. Dương Đình Trác	 	   MSSV: PS34126

6. Nguyễn Ngọc Hải		   MSSV: PS43664

Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2025

# Nhiệm vụ tích hợp trong Sprint Backlog

Các nhiệm vụ tích hợp phải được lên kế hoạch một cách rõ ràng như một phần của Sprint Backlog. Sprint Backlog không chỉ bao gồm các công việc lập trình mà còn bao gồm tất cả các hoạt động cần thiết để chuyển đổi Product Backlog thành phần mềm hoạt động, trong đó có kiểm thử tích hợp.

## Lý do cần lên kế hoạch rõ ràng

Đảm bảo tính minh bạch: Sprint Backlog cung cấp một bức tranh rõ ràng về tiến độ của đội phát triển, giúp các thành viên, Product Owner và các bên liên quan khác có thể dễ dàng theo dõi công việc.

Tạo sự tập trung: Sprint Backlog giúp đội phát triển luôn đi đúng hướng, tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể liên quan trực tiếp đến Mục tiêu Sprint, tránh việc làm các nhiệm vụ ngoài luồng gây lãng phí thời gian.

Quản lý rủi ro: Việc lên kế hoạch tích hợp sớm giúp phát hiện vấn đề tương thích và dependency, đồng thời các hoạt động giảm thiểu rủi ro cũng được đưa vào như tasks trong Sprint Backlog.

Hoàn thành công việc đầy đủ: Scrum không bao giờ đề xuất chỉ bao gồm các task coding, mà yêu cầu team phải có tính năng liên chức năng để chuyển đổi Backlog thành phần mềm hoạt động.

## Ví dụ 1: Sprint Backlog cho Ứng dụng Thương mại Điện tử

Sprint Goal: Xây dựng chức năng thanh toán an toàn cho người dùng

Bảng Sprint Backlog chi tiết:

| Hạng mục trong Product Backlog | Công việc cụ thể (Task) | Người phụ trách | Thời gian ước tính (giờ) | Tiến độ hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kích hoạt thanh toán an toàn | Thiết lập cổng thanh toán | Vương | 8 | 0% |
|  | Thiết kế luồng thanh toán | Nam | 6 | 0% |
|  | Xác thực thẻ tín dụng | Hải | 8 | 0% |
|  | Xử lý lỗi thanh toán | Vũ | 4 | 0% |
|  | Test integration payment gateway với backend | Trác | 6 | 0% |
|  | Test integration thanh toán với order system | Vũ | 5 | 0% |
|  | Regression test toàn bộ checkout flow | Trung | 4 | 0% |
|  | End-to-end test payment process | Trung | 3 | 0% |

Các nhiệm vụ tích hợp được ghi đậm để thể hiện rõ ràng.

# Dạng thất bại tiêu biểu khi tích hợp

Các dạng thất bại tiêu biểu khi tích hợp bao gồm :

Thiếu mục tiêu rõ ràng: Khi dự án tích hợp không có mục tiêu và objectives được định nghĩa rõ ràng, khó có thể đo lường tiến độ và thành công, dẫn đến các stakeholders không đồng bộ về hướng đi của dự án.

Yêu cầu được định nghĩa kém: Yêu cầu không rõ ràng hoặc không đầy đủ gây ra hiểu lầm và không đồng bộ trong quá trình tích hợp.

Thiếu kiểm thử tăng dần: Không thực hiện kiểm thử từng bước trong quá trình tích hợp dẫn đến phát hiện lỗi quá muộn, tốn nhiều thời gian và chi phí sửa chữa.

Không tương thích giao thức/giao diện: Các công nghệ khác nhau không tương thích hoặc không hoạt động tốt cùng nhau gây ra vấn đề cho dự án.

Giao tiếp và hợp tác kém: Thiếu giao tiếp hiệu quả giữa các stakeholders từ các phòng ban khác nhau dẫn đến hiểu lầm và kỳ vọng không đồng nhất.

Tài nguyên không đủ: Thiếu nguồn lực về tài chính, nhân sự hoặc thời gian gây ra chậm trễ và vượt ngân sách.

# Chia sẻ CI giữa nhiều nhóm

Nhiều nhóm cùng làm một dự án nên chia sẻ quy trình CI với nhau. Trong môi trường multi-team, việc tích hợp các nỗ lực CI/CD đòi hỏi kế hoạch chiến lược và thực hành tốt nhất.

Trách nhiệm quản lý: Tùy thuộc vào mô hình tổ chức, trách nhiệm có thể được phân bổ theo các cách khác nhau. Trong mô hình centralized, một team trung tâm (thường là DevOps hoặc Platform team) chịu trách nhiệm duy trì và quản lý CI/CD pipeline chung. Trong mô hình decentralized, mỗi team chịu trách nhiệm cho phần CI/CD của riêng họ, phù hợp với các team và dự án có độ chuẩn hóa quy trình cao. Spotify với cấu trúc squad-based là ví dụ điển hình, mỗi squad chịu trách nhiệm cho toàn bộ vòng đời của service của họ, từ phát triển đến deployment, sử dụng thực hành CI/CD.

Các yếu tố quan trọng: Cần có unified codebase với kiến trúc modular, feedback mechanism ở mỗi giai đoạn, và cross-team reviews thường xuyên để đảm bảo đồng bộ. Platform như JIRA hoặc Azure DevOps có thể cung cấp nơi tập trung cho feedback từ các stakeholder khác nhau.

Nhiều nhóm cùng làm một dự án nên chia sẻ quy trình CI với nhau. Trách nhiệm được phân chia theo ba mô hình chính:

## Ba mô hình chia sẻ CI/CD:

| Mô hình | Người chịu trách nhiệm | Đặc điểm | Phù hợp khi |
| --- | --- | --- | --- |
| Centralized | Platform/DevOps Team | Một team quản lý toàn bộ CI/CD cho tất cả teams | Teams và quy trình đã chuẩn hóa cao |
| Decentralized | Mỗi Development Team | Mỗi team tự quản lý CI/CD riêng | Cần linh hoạt, yêu cầu thay đổi nhiều |
| Hybrid | Shared: CI (teams), CD (Platform team) | Kết hợp tự do và kiểm soát | Hầu hết tổ chức (khuyến nghị) |

## Ví dụ 1: Dự án Website Thương mại Điện tử

Bối cảnh: 4 teams phát triển các module khác nhau

Teams và công việc:

- Team A: Frontend (React)

- Team B: Backend API (Node.js)

- Team C: Payment Gateway

- Team D: Inventory Management

Mô hình áp dụng: Centralized

Cách hoạt động:

- Platform Team (3 người) quản lý Jenkins server chung

- Mỗi team có branch riêng và pipeline tự động

- Quy trình: Developer commit → CI tự động test branch → Merge vào integration branch → Full test suite → Deploy staging

Phân công trách nhiệm:

- Development teams: Viết code, unit tests, maintain branch của mình

- Platform team: Maintain Jenkins, configure pipelines, troubleshoot issues

- QA team: Integration testing và approval production deployment

## Ví dụ 2: Spotify - Mô hình Decentralized

Cách thức:

- Mỗi squad (nhóm 5-9 người) chịu trách nhiệm toàn bộ vòng đời service của họ

- Backend chia thành microservices, mỗi service thuộc một squad

- Squads làm việc độc lập, không bị ảnh hưởng bởi development cycles của teams khác

Trách nhiệm: Mỗi squad tự quản lý CI/CD pipeline của service họ phát triển, có full ownership

## Ví dụ 3: Hệ thống Banking - Mô hình Hybrid

Cách thức:

- CI: Mỗi team tự setup CI pipeline với tools phù hợp (GitLab CI, Jenkins)

- CD: Platform team cung cấp deployment infrastructure chung (Kubernetes cluster)

- Teams tự do test và build, nhưng deploy theo chuẩn chung

Lợi ích: Teams linh hoạt ở giai đoạn phát triển nhưng deployment được chuẩn hóa, đảm bảo an toàn

## Yếu tố quan trọng cho Multi-team CI/CD

Communication: Teams phải thông báo về major changes ảnh hưởng đến shared components. Netflix sử dụng Slack channels riêng để thảo luận dependency issues.

Shared responsibility: CI/CD là trách nhiệm chung, không chỉ của một team. Tất cả teams hiểu và xử lý feedback nhanh.

Continuous feedback: Sử dụng JIRA hoặc Azure DevOps làm platform tập trung cho feedback từ các teams.

Dependency management: Dùng tools như Dependabot để tự động update dependencies và detect conflicts.

## Quy trình thực tế tại Viblo

Bước 1-2: Teams thêm code lên branch dev riêng

Bước 3: CI/CD tự động test code, nếu pass thì deploy lên server beta

Bước 4: Người giám sát kiểm tra trên server beta

Bước 5: Leader tích hợp code từ branch phụ sang branch chính

Bước 6: CI/CD test mã nguồn, nếu OK thì deploy production

Bước 7: Leader thông báo cho tester kiểm tra production lần cuối

## Kết luận

Việc chia sẻ CI/CD giữa nhiều teams là bắt buộc để đảm bảo tích hợp thành công. Trách nhiệm được phân chia rõ ràng theo mô hình tổ chức, nhưng văn hóa shared responsibility là yếu tố then chốt để thành công.